令和1年5月14日

麻生情報ビジネス専門学校　gogleチーム

　第一回進行会議　議事録

・一回目時点で二日遅れ。

理由としては、メンバー欠席により遅れ。

対策としては、バッファを使う。

他のメンバーにさせる。

　　　残業。

　　　機能減。

　　　人数を増やす

選んだ対策として、トップ画面のバッファを使い、遅れを取り戻す。

また、水曜日時点で遅れが出た場合、一時間メンバー全員で

残業とする。

以上